- 宁晋县教育局

- 2023年度宁晋产教融合示范基地项目

- 财政重点绩效评价报告

项 目 名 称：         宁晋县产教融合示范基地项目

项目实施单位：               宁晋县教育局

项目总金额：                195754.71万元

评 价 年 度：                  2023年度

评 价 机 构：        河北致达会计师事务所（普通合伙）

评价组组长：               张国杰

评价组成员：               梁卫霞

目   录

一、项目概况	1

（一）项目单位基本情况	1

（二）项目基本情况	1

二、项目实施基本情况	5

（一）项目背景情况	5

（二）财务管理情况	5

三、绩效评价工作情况	6

（一）评价目的	6

（二）评价指标	7

（三）评价依据	7

（四）评价的主要方法及等级设定	8

四、绩效评价指标体系及得分情况	8

五、评价分析	12

（一）主要扣分事项及原因分析	12

（二）评价结论	15

六、意见及建议	15

以上页码请注意对应修改

宁晋县教育局

2023年度宁晋县产教融合示范基地项目

财政重点绩效评价报告

为加强财政支出管理，优化财政支出结构，强化落实支出责任，提高财政资金使用效益，查找和分析项目组织实施管理中存在的问题，并提出建议与对策，为领导决策提供科学有力的依据。河北致达会计师事务所（普通合伙）接受邢台市财政局委托，组成绩效评价小组，根据《中华人民共和国预算法》、《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》规定，按照中共邢台市委、市政府《关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）、《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）要求，对2023年度宁晋县产教融合示范基地项目进行财政重点绩效评价，通过收集、整理相关资料，查看账簿、实地调研和问卷调查等方式进行了解核实，并对相关评价指标进行汇总分析，对照评价指标和标准进行评议打分，形成绩效评价报告。

一、项目概况

（一）项目单位基本情况

宁晋县教育局位于河北省邢台市凤凰路8号，负责人宁宗江，统一社会信用代码11130528748452779Y。

- 项目基本情况

本项目为宁晋县产教融合示范基地项目，项目总征地面积473499平方米（合710.25亩），其中项目用地451443.54平方米（合677.16亩），预留农林专业实训用地22055.96平方米（合33.09亩），总建筑面积275820.16平方米，整体容积率0.57，整体绿化率0.35。项目拟建设光伏产业学院、电线电缆产业学院、工笔画艺术学校及共享实训基地、扩建职教中心，并配套建设校园内道路、绿化室外工程以及组团路等。

- 1.建设地点

本项目位于河北省邢台市宁晋县，友谊大街以北，和平大街以南，宁纺路以东，青银高速以西。

- 2.建设内容及规模

本项目为宁晋县产教融合示范基地项目，项目拟建设光伏产业学院、电线电缆产业学院、工笔画艺术学校、职教中心扩建4所中职学校以及共享实训基地的建设，并配套建设校园内道路、绿化以及室外工程等。

（1）光伏产业学院

光伏产业学院校区实用地面积100170.7㎡，总建筑面积59823㎡。其中地上建筑面积58650㎡，包括教学楼11500㎡、实训楼11500㎡、风雨操场（含报告厅）9000㎡、食堂4000㎡、宿舍A 11000㎡、宿舍B 11000㎡、看台600㎡、门卫50㎡，地下车库及人防面积1173㎡并配套建设校园内道路、绿化等室外工程。

（2）电线电缆产业学院

电线电缆产业学院校区实用地面积100211.7㎡，总建筑面积59823㎡。其中地上建筑面积58650㎡，包括教学楼11500㎡、实训楼11500㎡、艺术楼（含图书馆）9000㎡、食堂4000㎡、宿舍A 11000㎡、宿舍B 11000㎡、看台600㎡、门卫50㎡，地下车库及人防1173㎡并配套建设校园内道路、绿化等室外工程。

（3）工笔画艺术学校

工笔画艺术学校校区实用地面积58014.25㎡，总建筑面积42027.06㎡。其中地上建筑面积41203㎡，包括实训楼11448㎡、教学楼8005㎡、办公楼1300㎡、食堂4500㎡、图书馆800㎡、综合楼5100㎡、宿舍A 5000㎡、高中宿舍B 5000㎡、门卫50㎡，地下车库及人防824.06㎡以及配套建设道路、绿化等室外工程。

（4）职教中心扩建

职教中心扩建校区实用地面积117589㎡，总建筑面积90831㎡。其中包括实训教学楼A 7500㎡、实训教学楼B 7500㎡、实训教学楼C 7500㎡、实训教学楼D 7500㎡、综合楼9000㎡、食堂6000㎡、宿舍A 10500㎡、宿舍B 10500㎡、原职教中心新增宿舍14000㎡、教职工宿舍 5400㎡、体育馆3000㎡、看台600㎡、门卫50㎡，地下车库及人防1781㎡并配套建设校园内道路、绿化等室外工程。

（5）共享实训基地

共享实训基地实用地面积36070㎡，总建筑面积24000㎡。其中地上建筑面积18000㎡，包括校企创新产业交流中心4000㎡、公共实训基地10000㎡、产教融合示范平台4000㎡，地下车库及设备用房6000㎡并配套建设道路、绿化等室外工程。

- 3.建设条件

本项目为新建项目，各项能源能满足新建项目需要。

- 4.土地利用

本项目位于河北省邢台市宁晋县，朝阳街以北，和平大街以南，宁纺路以东，青银高速以西。根据上位规划，示范园区内用地为中等学校用地，土地类别为公共管理与公共服务设施用地。

宁晋县产教融合示范基地项目是一个集实践教学、社会培训、企业真实生产和社会技术服务于一体的高水平职业教育实训基地。项目的建设是宁晋县职业教育发展需要，更是县域社会和经济发展的需要。项目依托宁晋县职教中心优质专业和校企合作的平台，与当地支柱产业企业进行深度融合，将企业的生产过程融入实践教学全过程，将企业的生产标准直接转化为专业教学标准，拟打造成“科教联动、研学一体、产学结合、校企共赢”的省级产教融合示范基地。项目建成后，每年可为当地输送5000多名高素质专业技术人才。同时，项目建成后深入推进职普融合教育模式改革，拓宽人才培养渠道，积极与全国高职院校深入对接，探索订单式培养新模式，为我县支柱产业培养更多的高级创新专业人才，会极大助推当地经济和社会的发展，同时也为河北省教育和经济社会发展作出贡献。

二、项目实施基本情况

（一）项目背景情况（或业务开展情况）

1、本项目总投资195754.71万元。其中：工程费用159331.90万元，工程建设其他费用8769.68万元，土地费14205.00万元，预备费13448.13万元。资金来源为县政府投资。

2、项目建设周期

预计2023年11月开始动工，2025年8月竣工验收。

- 手续办理情况：2023年10月25日取得建设用地规划许可证（地字第1305282023YG0004389号），2023年11月6日取得土地证（冀【2023】宁晋县不动产权第0004054号）、土地证（冀【2023】宁晋县不动产权第0004055号），2023年11月28日取得工程规划许可证（建字第1305282023GG0009384号），2023年12月8日施工许可证（130528202312080101）。

（二）财务管理情况

项目总投资195754.71万元，项目资本金39154.71万元，占总投资比例20%，本次申请专项债券资金62600.00万元。2023年下达专项债券资金62600.00万元，项目实际支出资金45324.21万元。

三、绩效评价工作情况

（一）评价目的

绩效管理是政府改革的重要方向，财政支出绩效评价是建设效能、责任和廉洁政府的重要手段。为客观评价2023年度宁晋县产教融合示范基地项目绩效，结合项目特点，制定2023年度宁晋县产教融合示范基地项目绩效评价指标体系，运用科学、规范的评价方法，客观地对项目进行综合性评价，剖析2023年度宁晋县产教融合示范基地项目支出在预算、管理及项目实施过程中存在的问题，探究其可能的原因，最后提出相应的解决对策。通过绩效评价，在项目资金管理中引入绩效管理理念，规范管理方式，总结项目管理经验，同时加强项目资金管理，优化财政支出结构，进一步提升财政专项资金使用效益和政府公共服务水平，为领导科学决策提供确实有力的依据。

（二）评价指标

根据项目相关性、重要性，可比性、经济性、系统性原则，结合财政支出项目绩效评价的相关要求设立相应的指标，并分配相应的权重（分值）。本项目评价指标拟设置4个一级指标（决策、过程、产出、效益）；11个二级指标（项目立项、绩效目标、绩效自评、资金管理、财务管理规范性、组织实施、制度建设和执行、实际完成实际工作量、完成质量、完成时效、项目效益）；根据专项资金具体使用方向，分别设20个三级指标。本项目绩效评价以100分计，决策、过程、产出、效益四个一级指标分别权重为：10%，30%，35%，25%。

1.共性指标是对决策和过程进行评价，包括7个二级指标，共40分；设置三级指标13个，充分反映项目立项规范性、制度建立健全和落实情况及项目实施过程管理与组织实施等情况。

2.个性指标是对产出与效益进行评价，共设置4个二级指标，共60分；设置三级指标7个，能够充分地反映出项目产出和项目效果情况。

（三）评价依据

1.《中华人民共和国预算法》；

2.《中华人民共和国会计法》；

3.《中华人民共和国政府采购法》；

4.《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号）；

5.《中共中央国务院关于全面实施预算绩效管理的意见》（中发〔2018〕34号）；

6.《中共河北省委 河北省人民政府关于全面实施预算绩效管理的实施意见》（冀发〔2018〕54号）；

7.《中共邢台市委 市政府关于全面落实预算绩效管理的实施意见》（邢发〔2019〕17号）；

8.《邢台市市级财政重点绩效评价管理办法》（邢市财预〔2019〕76号）；

（四）评价的主要方法及等级设定

根据《财政部关于印发<项目支出绩效评价管理办法>的通知》（财预〔2020〕10号），财政和部门评价的方法主要包括比较分析法、因素分析法、公众评判法等。根据评价对象的具体情况，采用多种方法，采取定量与定性相结合进行评价并计算综合得分。评价结果分为优、良、中、差四个等级，根据各项指标得分合计分数，确定综合评价等级。具体如下：

| 项目 | 优 | 良 | 中 | 差 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 分值 | ≥90分 | ≥80分，＜90分 | ≥60分，＜80分 | ＜60分 |

四、绩效评价指标体系及得分情况

评价工作小组按照相关性、重要性、可比性、系统性及经济性原则，从决策、过程、产出、效益四个方面设计指标体系，共设置11个二级指标和20个三级指标。各项指标内容及得分情况详见下表：

| 宁晋县产教融合示范基地项目绩效评价指标体系 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 一级 指标 | 二级指标 | 三级指标 | 分值 | 评分标准 | 得分 |
| 决策 （10分） | 项目立项 (4分) | 立项依据充 分性 | 2 | 评价要点: | 2 |
|  |  |  |  | ①项目立项是否符合国家法律法规、国民经济发展规划和相关政策;（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ②项目立项是否符合行业发展规划和政策要求；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③项目立项是否与部门职责范围相符,属于部门履职所需;（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ④项目是否属于公共财政支持范围,是否符合中央、地方事权支出责任划分原则；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ⑤项目是否与相关部门同类项目或部门内部相关项目重复；（0.4分） |  |
|  |  | 立项程序规范性 | 2 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①项目是否按照规定的程序申请设立;（0.6分） |  |
|  |  |  |  | ②审批文件、材料是否符合相关要求;（0.6分） |  |
|  |  |  |  | ③事前是否已经过必要的可行性研究、专家论证、风险评估、绩效评估、集体决策。（0.8分） |  |
|  | 绩效目标 (4分) | 绩效目标合 理性 | 2 | 评价要点: | 2 |
|  |  |  |  | ①项目是否有绩效目标;（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ②项目绩效目标与实际工作内容是否具有相关性;（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③项目预期产出效益和效果是否符合正常的业绩水平；（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ④是否与预算确定的项目投资额或资金量相匹配。（0.5分） |  |
|  |  | 绩效指标明 确性 | 2 | 评价要点: | 1.3 |
|  |  |  |  | ①是否将项目绩效目标细化分解为具体的绩效指标；（0.6分） |  |
|  |  |  |  | ②是否通过清晰、可衡量的指标值予以体现;（0.7分） |  |
|  |  |  |  | ③是否与项目目标任务数或计划数相对应。（0.7分） |  |
|  | 绩效自评 (2分) | 绩效自评资料完整、真实 | 2 | 绩效自评报告依据充分、真实完整、数据准确、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。（2分） 无自评报告的，不得分；有自评报告，自评报告依据不充分、内容不完整、分析不透彻发现一项扣1分，本项得分扣完为止。 | 1 |
| 过程 （30分） | 资金管理 (10分) | 资金到位率 | 2 | 资金到位率=(实际到位资金/预算资 金)x100%。（2分）；100%得满分，以2分为上限，得分=资金到位率×2 | 1 |
|  |  |  |  | 实际到位资金:一定时期(本年度或项目期)内落实到具体项目的资金。 |  |
|  |  |  |  | 预算资金:一定时期(本年度或项目期)内预算安排到具体项目的资金。 |  |
|  |  | 预算执行率 | 2 | 预算执行率=(实际支出资金/实际到位资金)x100%。（2分）；100%得满分，完成及时率每低于20%扣2分，扣完为止。 | 2 |
|  |  |  |  | 实际支出资金:一定时期(本年度或项目期)内项目实际拨付的资金。 |  |
|  |  | 资金分配 | 2 | 评价要点: ①分配依据是否充分，是否按照规定的程序和方法进行分配；（1分） | 2 |
|  |  |  |  | ②是否存在分配不公、违规向不符合条件单位和个人分配资金的情况.（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③分配过程是否公透明，是否接受社会监督。（0.5） |  |
|  |  | 资金拨付 | 2 | 评价要点： | 2 |
|  |  |  |  | ①拨付是否及时，是否滞留、截流、挤占、挪用专项资金情况。（1分） |  |
|  |  |  |  | ②拨付手续是否完备，是否按照规定的审批批程序进行拨付。（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③对拨付的专项资金是否进行跟踪管理，了解资金的使用情况和进度。（0.5分） |  |
|  |  | 资金使用 | 2 | 评价要点: | 2 |
|  |  |  |  | ①是否按照规定的用途使用资金，有无擅自改变资金用途的情况；（1分） |  |
|  |  |  |  | ②资金使用是否合规，是否存在虚列支出、套取资金、违规发放津贴补贴等问题。（0.5分） |  |
|  |  |  |  | ③资金使用效益如何，是否达到预期目标.（0.5） |  |
|  | 财务管理的规范性 （5分） | 财务管理规范性 | 5 | 评价要点： | 4 |
|  |  |  |  | ①财务核算是否规范，是否按照专项资金的要求进行单独核算。（2分） |  |
|  |  |  |  | ②票据管理是否严格，是否存在使用虚假票据报销的情况。（2分） |  |
|  |  |  |  | ③财务档案是否完整,是否对专项资金的收支情况进行详细记录和归档。（1分） |  |
|  | 组织实施 (10分) | 项目管理实施 | 10 | 评价要点: | 8 |
|  |  |  |  | ①项目申报是否真实、准确，是否存在虚报项目、骗取资金情况；（2分） |  |
|  |  |  |  | ②是否按照政府采购法及其实施条例进行招投标,是否按计划组织实施，有无擅自变更项目内容、进度情况；评标程序是否规范,是否有中标通知书和施工合同;（2分） |  |
|  |  |  |  | ③项目验收是否严格，是否按照规定的标准和程序进行。（2分） |  |
|  |  |  |  | ④项目合同书、验收报告、技术鉴定等资料是否齐全并及时归档;（2分） |  |
|  |  |  |  | ⑤项目实施的人员条件、场地设备、信息支撑等是否落实到位。（2分） |  |
|  | 制度建设和执行 （5分） | 制度建设和执行 | 5 | 评价要点： ①是否建立专项资金管理制度，明确资金使用范围、分配办法、审批流程、监督管理。（2分） | 5 |
|  |  |  |  | ②制度是否符合国家法律法规和上级政策要求，是否具有可操作性。（1分） |  |
|  |  |  |  | ③对制度的执行情况进行检查，是否存在有制度不执行或执行不到位的情况。（2分） |  |
| 产出 （35分） | 实际完成的工作量 (10分) | 实际完成率 | 10 | 实际完成率=(实际产出数/计划产数)x100%。（10分）；100%得满分，以10分为上限，得分=实际完成率×10 实际产出数:一定时期(本年度或项目期)内项目实际产出的产品或提供的服务数量。 计划产出数:项目绩效目标确定的在一定时期(本年度或项目期)内计划产出的产品或提供的服务数量。 | 10 |
|  | 完成质量 (15分) | 质量达标率 | 15 | 质量达标率=(质量达标产出数/实际产出数)x100%。（15分）；100%得满分，以15分为上限，得分=质量达标率×15 | 15 |
|  |  |  |  | 质量达标产出数:一定时期(本年度或项目期)内实际达到既定质量标准的产品或服务数量。既定质量标准是指项目实施单位设立绩效目标时依据计划标准、行业标准、历史标准或其他标准而设定的绩效指标值。 |  |
|  | 完成时效 (10分） | 完成及时性 | 10 | 完成及时率=实际完成时间/计划完成时间x100%。（10分）；100%得满分，完成及时率每低于20%扣2分，扣完为止。 | 10 |
|  |  |  |  | 实际完成时间:项目实施单位完成该项目实际所耗用的时间。 |  |
|  |  |  |  | 计划完成时间:按照项目实施计划或相关规定完成该项目所需的时间。 |  |
| 效益 （25分） | 项目效益 (25分） | 社会效益 (5分) | 5 | ①项目实施对宁晋县学科建设、科技创新、高层次人才培养影响。（2分） ②项目是对宁晋县整体办学层次与能力水平影响。（2分） | 5 |
|  |  | 经济效益 (5分) | 5 | 项目不以盈利为目的，主要以社会效益为主，是社会公益项目。（4分） | 5 |
|  |  | 可持续性 （5分） | 5 | 项目的建设将为河北省教育的发展起到的推进作用影响。（4分） | 5 |
|  |  | 满意度 (10分) | 10 | 社会公众或服务对象是指因该项目实施而受到影响的部门(单位)、群体按照满意度比例计算。非常满意得10分，满意得8分，一般得6分，不满意得0分。 | 9 |
| 合 计 |  |  | 100 |  | 93.3 |

五、评价分析

（一）主要扣分事项及原因分析

1.决策

（1）绩效目标

①绩效指标明确性

通过查看该单位绩效目标发现部分绩效目标设置项目不够具体可量化，无法准确进行评价。如社会效益指标中“提高当地教育水平”，可持续影响指标中“项目持续发挥作用的期限”。上述指标表述笼统，可衡量弱。

上述行为违反了河北省财政厅印发的《河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法》冀财债〔2021〕41号第三章第九条“绩效目标要尽可能细化量化，能有效反映项目的预期产出、融资成本、偿债风险等，通常设定为三级，二级、三级指标分别是对上一级指标的细化。”的规定。扣减0.7分。

该指标满分2分，得0.7分。

②绩效自评

通过查看该单位自评报告，发现自评报告对自评存在问题，没有分析原因，提供合理化建议意见和建议。扣1分。

上述行为违反财政部印发财预〔2020〕10号《项目支出绩效评价管理办法》第二十五条规定：“单位自评结果主要通过项目支出绩效自评表的形式反映，做到内容完整、权重合理、数据真实、结果客观。财政和部门评价结果主要以绩效评价报告的形式体现，绩效评价报告应当依据充分、分析透彻、逻辑清晰、客观公正。”

该指标满分2分，得1分。

2.过程

（1）资金到位和使用情况

资金到位率

预算资金62600万元，实际支出45324.21万元。实际付款金额占预算金额比例为72.40%，2023年12月8日取得施工可证，实际付款比例与施工进度比例不全匹配。

上述行为违反了依据《河北省财政厅关于印发＜河北省政府专项债券项目资金绩效管理办法＞的通知》（冀财债〔2021〕41号）第四章第十三条“绩效运行监控是指在专项债券资金使用过程中，对专项债券资金预算执行的和绩效目标实现情况进行“双监控”，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差。”扣1分。

该指标满分2分，得1分。

（2）财务管理的规范性

财务管理的规范性

通过查看该单位科目原始凭证，发现该单位存在对入账发票合规性审核不严；项目单位收到宁晋县电力局开具的未备注项目名称、建筑服务发生地县（区）名称工程服务发票入账。

上述违反（国家税务总局公告2016年23号）第四条第（三）项规定，“提供建筑服务，纳税人自行开具或者税务机关代开增值税发票时，应在发票备注栏注明建筑服务发生地县（市、区）名称及项目名称”的规定，扣减1分。

该指标满分5分，得4分。

(3)组织实施

项目管理实施

通过抽查该单位部分工程合同，发现签订的部分合同内容不规范，如在签订的《勘察合同》中4.2.1条款合同约定施工方开具增值税专用发票给发包方，发包方为宁晋县教育局，机构性质为机构，增值税专业发票只能开具给一般纳税人。合同书立不规范，容易造成经济纠纷，扣2分。

该指标满分10分，得8分。

4.项目效益

项目满意度调查

本次评价共计发放调查问卷70份，实际收回问卷70份，通过调查问卷，受益群众对该项目基本满意，满意度为91.77％，扣1分。

（二）评价结论

宁晋县教育局单位62600.00万元宁晋县产教融合示范基地项目绩效评价从项目决策、过程管理、项目产出、项目效益四个方面进行评价，得分93.30分，总体评价等级为优。

从评价结果来看，2023年宁晋县教育局宁晋县产教融合示范基础项目各项工作基本得到了执行，并取得了一定的效果;但在绩效目标、绩效自评、财务管理规范性等方面仍存在部分问题有待于进一步改进和提高。

- 意见和建议

## 加强绩效目标设置的可量化性，完善自评报告

设置绩效目标应当使目标具体化、明确化、可衡量；按要求认真开展绩效评价，自评结果发现的问题要及时查找原因，并提出合理化的建议和意见。在编制绩效评价报告时，绩效评价报告应当依据充分、内容真实完整、数据准确、分析透彻、客观公正。

- 开展财务人员的培训业务培训工作

开展对财务人员业务培训工作，提高财务人员自身素质，降低财务风险，按照相关会计准则规范，正确核算工程成本，确保数据准确。

- 规范发票管理工作

对接受收到的发票进行合规性检查，发现不合规发票，及时退回或换开正确的发票，确保入账发票合法合规。

- 强化绩效运行监控

对专项债券资金预算执行的和绩效目标实现情况进行“双监控”，查找资金使用和项目实施中的薄弱环节，及时纠正偏差加强资金有效执行，保证资金按照进度支付。

河北致达会计师事务所（普通合伙）

2024年9月12日