- 邢台市天宁寺大雄宝殿

- 主要梁架制作安装项目绩效评价

- 自评报告

- 一、项目概况

天宁寺始建于唐初，名为“华池兰若”，宋徽宗政和年间，赵佶赐名天宁万寿禅林，成为皇家寺院。至正年间皇子脱欢镇南王、太子帖木儿不花宣让王奉旨修缮，元代称大天宁寺。明代称天宁万寿禅寺，清代及以后称天宁寺。元代政治家、邢州五杰之一刘秉忠早年曾出家于此，刘秉忠是元朝的开国元勋和丞相，科学家郭守敬之师，元朝国号的拟定者，北京城的规划设计者。建筑学家梁思成曾到邢台考察过该寺。一九九三年河北省人民政府公布为“省级文物保护单位”。2013年被国务院公布为第七批国保单位。

根据历史记载，天宁寺原占地约174亩。现省政府划定保护范围为南北长229米，东西宽81米，占地面积18549平方米，约合27亩。天宁寺主体建筑自南向北依次有山门、钟鼓楼、前殿、大雄宝殿、水陆殿，两侧建有配殿和碑廊，西北侧为虚照塔。天宁寺大雄宝殿是该寺的主殿。水陆殿建在水塘中央，水塘植满莲花，清气若兰。它的恢复维修对改善该区域的人文环境具有重要意义。

天宁寺大雄宝殿在上世纪六十年代被原邢台县日杂公司拆除，现存前殿，该殿是我市仅存的一座元代建筑，也是我市最古老的建筑，是邢台市建筑史和人文史的活化石，是我市申报历史文化名城重要文化元素之一。由于前殿年久失修，濒临倒塌，2011年市政府协调民宗、文化等部门，交由文物部门管理，并负责维修。文物部门随后向省文物局汇报，由河北省古代建筑保护研究所测绘、设计，省文物局和市政府共同投资展开维修，天宁寺前殿于2015年竣工，2016年6月1日顺利通过专家验收。

据历史资料记载，天宁寺大雄宝殿为四注顶，长23.8米、宽17.6米、高11.5米，规模宏大。启动大雄宝殿维修工程为百姓所需，民众所望，社会各界呼声高。2014年市财政列支30万元，进行大雄宝殿地基清理及周边区域文物勘探，出土了经幢、佛造像、石供桌、柱础及建筑构件等一批具有重要价值的文物。按照元代风格恢复建设天宁寺大雄宝殿，将为古城邢台增加一处元代的文化内涵，这在我省也是少有的。

为了天宁寺大雄宝殿恢复工程顺利进行，我处派出以李军副处长为首的工作人员组成天宁寺大雄宝殿维修工作组，全面负责天宁寺维修中的协调等工作。2017年8月，我处与与保定市恒名古建筑工程有限公司签订《邢台市天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装合同书》，同时，我处和保定恒名古建公司积极协商，做足准备工作，我处对采购来的维修必需品，如钢管、电锯、木材等材料严把质量关，把有限经费发挥出最大的效益。

2017年8月天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目正式拉开帷幕，工作人员入驻现场展开施工。首先进行功能区分割，将天宁寺分割为游览区和施工区两部分，这样既有利于维修工程的安全进行，又有利于为关心天宁寺维修的市民提供休闲场所，让他们切身体会天宁寺维修中的变化。

目前，天宁寺大雄宝殿已完成基础项目、主要斗拱制作项目、二层斗拱的制作项目，大雄宝殿主要梁架制作安装项目也已完成，随着对天宁寺的不断恢复，该寺已成为我市弘扬邢台历史文化，展示优秀文化遗产的阵地。

（二）资金来源及支付情况。项目资金共计50万元，邢台市财政拨付资金50万元。

（三）项目立项政策依据充分。天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目，符合《中华人民共和国文物保护法》及《河北省实施<中华人民共和国文物保护法>办法》的法规要求，是我市在新形势下加强对文物维修项目的监督，防范借文物维修项目图谋它利的具体实施。

- 工作活动(项目)绩效目标和指标设定情况

- （一）绩效目标的设定：

严格按照《天宁寺大雄宝殿恢复工程方案》进行复建，按时完成天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目。

- （二）绩效指标的设定：

针对绩效目标设定绩效评价产出指标和效果指标。

1、产出指标的设定：产出指标把握在完成数量、完成质量、完成时效、专项资金投入使用率四个方面设置，分别为：

（1）完成年内天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目计划。

（2）天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目高质量完成。

（3）天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目按时完成。

（4）全年专项经费全部用于天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目。

对应上述四个产出指标，根据绩效目标的内容，概括作出产出指标预期目标。

2、效果指标的设定：设定效果指标4个，分别为：经济效益指标、社会效益指标、环境效益指标、可持续发展效益指标。根据绩效目标的内容，概括作出效果指标的预期目标。

- 工作活动(项目)实施绩效管理情况及取得成绩

- 项目运行实施了严格有效的管理制度和程序，天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目严格遵循依法办事、程序合规。主管部门重视天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目，各项工作扎实有序。严密有效的项目管理工作保障了项目的应有绩效。

- 项目的立项定位明晰准确，符合项目实施总目标要求。

- 项目的预算编制与执行严格有效，专项经费支出实行了有效的财务管理，发挥了应有的资金效果，项目经费及时支付，保障了合理的资金支付率。

- 项目实现了有效的组织实施，计划管理、绩效监控、风险监控和制度建设落实到位。

- 天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目过程中，我处与施工单位积极配合，在施工前，充分考虑到各项施工隐患，陪伴应急预案小组，有效降低了施工风险，如果遇到突发事件，我处与施工单位会第一时间妥善处理突发事件。

- 工作活动(项目)绩效自评情况

- 天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目严格遵循依法办事、程序合规。主管部门重视天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目，各项工作扎实有序。严密有效的项目管理工作保障了项目的应有绩效。

- 评价活动共性指标得分合计98分；

- 评价项目共性指标得分合计99分；

- 项目绩效自评结果等级为有效。

无、工作活动(项目)存在的问题、改进工作的意见及建议

（一）主要经验有：

1、要实现项目资金充实的绩效内容，必须加强项目实施内容的工作计划性（规划设计）；项目单位（项目实施处室）和项目负责人，要在项目预算实施年度积极完成项目工作任务，并努力拓展、实现高质量、高水平；项目内容完不成，质量、时效不保证，项目责任人要负责。

2、项目资金要独立核算，保证项目使用，财务支出要建立分项目核算支出等保障措施。保障专款专用。项目单位或项目负责人要严格项目专项资金的管理与审批，不得挤占挪用。

（二）主要问题有：项目绩效预算计划工作还不到位，随着绩效预算工作的不断加强，项目绩效预算计划工作要落实，有绩效预算并且绩效预算好的项目才能进入预算。

（三）建议：部门预算管理工作，要加强项目绩效管理，制定和细化绩效目标、绩效指标的科学体系，加强项目绩效评价考核，实行优胜劣汰、奖优罚劣。

六、附件

附件1：天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目工作总结。

附件2：天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目管理制度。

附件3：天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目资料照片。

附件1：

天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目工作总结

邢台天宁寺俗称“西大寺”，位于河北省邢台市红星街北侧，原邢台县日杂公司院内。寺西为原拖拉机厂单身楼，及拖拉机厂南生活区；南为三排老式瓦房，再南为天宁小区；北为原邢台县土产公司平房；东侧至凤麟街之间为邢台县药材公司、两栋土产公司宿舍楼及菜农平房。天宁寺是古邢台三大寺庙之一，与开元寺同处一条东西轴线，据《顺德府志》载：天宁寺初建于唐贞观年间，名为“华池兰若”。宋政和年间赐额“天宁寺万寿林”。元代时，天宁寺达到鼎盛时期，发展至占地一顷零七十四亩，有大殿、前殿、东西配殿、山门及塔在内的庞大建筑群体。现仅存前殿，是我国北方为数不多的元代建筑，具有典型的时代风格，是邢台现存最古老的木结构建筑，其金顶琉璃瓦的建筑规格在邢台绝无仅有，也是河北省少有的元代建筑，有较高的历史价值和艺术价值。1993年，天宁寺被河北省人民政府公布为省级文物保护单位。

天宁寺随着时间的流逝不断经历着自然和人为的损伤，残损情况逐渐加剧。解放后，天宁寺被邢台县土产公司长期占用，大殿、山门等建筑被占用单位陆续拆除。据历史资料记载，天宁寺大雄宝殿为四注顶，长23.8米、宽17.6米、高11.5米，规模宏大。启动大雄宝殿维修工程为百姓所需，民众所望，社会各界呼声高。2014年市财政列支30万元，进行大雄宝殿地基清理及周边区域文物勘探，出土了经幢、佛造像、石供桌、柱础及建筑构件等一批具有重要价值的文物。按照元代风格恢复建设天宁寺大雄宝殿，将为古城邢台增加一处元代的文化内涵，这在我省也是少有的。

邢台是冀南重要的中心城市，历史文化名城和生态旅游城市。“十三五”时期是我市全面建设小康社会和实现第一个百年目标的决胜期，，也是建设创新型城市、大幅提升综合实力、实现跨越发展的关键时期，我们不但要经济强市，更要文化立市。恢复天宁寺大雄宝殿，不仅因为百姓所需，更是因为它记录了邢台的历史，浓缩了邢台的辉煌。天宁寺与东面的开元寺遥相呼应，折射了古邢台的城市韵味。天宁寺的维修，必将有助于增强市民对邢台历史的认识和文化同根的认同感。天宁寺大雄宝殿的恢复可以进一步改善邢台城市自然和人文生态环境，提高广大人民群众的生活质量，进一步提升城市文化品位，扩大对外影响力，其积极作用不可忽视。

目前，天宁寺大雄宝殿恢复工程已完成大雄宝殿基础项目、主要斗拱制作项目、二层斗拱制作项目，主要梁架制作安装项目也已严格按照规划和设计顺利完成，同时文管处加大力度宣传和积极引导，邢台市民对天宁寺的文化价值也有了越来越深入的认识，恢复天宁寺大雄宝殿，弘扬邢台传统文化，反映了邢台各界的意愿。当已成为邢台各界的共识。在不远的将来，天宁寺将以崭新的姿态和面貌迎接广大市民的造访。

附件2：

天宁寺大雄宝殿主要梁架制作安装项目管理制度

邢台市文物管理处与保定市恒名古建筑工程有限公司经过磋商，共同制定如下管理制度：

公司工作人员守则

一、提高政治思想水平，认真学习马列主义，毛泽东思想，认真学习，执行党和国家的路线、方针、政策，维护党的领导，与中央保持一致，坚定共产主义信念，端庄工作态度，进一步发扬我党理论联系实际的工作作风和实事求是的优良传统。

二、坚持业务学习，提高自身素质，热爱本职工作，处处认真，事事留心，四面见线，一丝不苟，勤奋刻苦的完成各项工作任务。

三、遵纪守法，自觉遵守各项规章制度，不经领导研究批准的事情不擅自主张，坚持请销假制度，按时上下班，工作时间不做与工作无关的其他事情。

四、学好《中华人民共和国文物保护法》，爱护文物，勇于与破坏文物的行为作坚决的斗争。机关管理人员要严格履行出入库手续和交接班手续，不得有松懈思想，发现问题及时上报。

五、严格遵守财务制度，不经批准不得借用公款、公物，勤俭办事、反对浪费。

六、大公无私，廉洁奉公，爱护集体， 国家、集体和他人的便宜。

办公室职责

一、办公室是公司的中枢，是传递贯彻党的方针、政策及公司领导意图的职能部门，必须做到上通下畅、令行禁止，工作要处处认真，事事留心，四面见线，一丝不苟。

二、协助领导开好各种会议，负责汇集提交会议讨论题，认真做好会议记录，及时处理会议决定事项。

三、掌握公司全面情况和全体职工的思想、工作状况，领导不在时负责公司日常工作。

四、模范遵守制度，大公无私，勤俭办事，负责库房管理，认真做好出库、入库批办手续。

五、认真搞好文件收发，严格登记手续，妥善保管，不丢失、不泄密、不贻误工作。

六、当好领导的参谋，及时递交来文请领导批阅，并做好催办工作，准确记录和登记处理结果。

七、负责考勤，严格执行请销假制度，负责组织好安全保卫和环境卫生检查。

八、协助领导做好职工的思想工作，协助领导抓好职工的政治和业务学习，配合好党支部的宣传教育工作。

九、管好职工档案（副本）及各种文书档案，及时检查、总结、汇报，下达各项工作任务，协调好各方面的关系，使公司上下团结，渠道畅通，工作气氛活跃、健康。

资料管理人员管理制度

一、资料管理人员，要关心国家大事，不断加强对档案工作的责任心和使命感。

二、加强对文物古建筑、文物保护、档案管理等方面的业务学习，不断提高管理及工作水平。

三、健全制度，遵守制度，做到档案资料不损坏、不丢失、不外传、不监守自盗。

四、做好每项修缮工作全过程的资料收集整理工作，为以后研究交流准备第一手资料。

五、充分利用现有资料开展研究工作，争取在报刊杂志上发表研究文章。

六、负责干部职工的业务学习，经常编写一些古建方面的辅导材料，供职工参考，提高业务水平，逐步达到干部职工人人懂古建。

七、严格图书资料的借阅制度，供用资料要办理手续，限期归还；凡属珍贵资料，不准带出阅览室，如因特殊需要必经办公室主任文字批准，方可办理借出手续。

工程技术人员工作职责

一、端正思想，注重提高古建人员的政治素质、思想作风，认真学习马列主义、毛泽东思想及党的各项方针政策，端正工作态度，工作中认真负责，吃苦耐劳。

二、认真学习文物法规与专业知识，达到五会（会视图、会制图、会测绘、会施工、会管理）。

三、加强管理，工程技术人员要遵守公司制定的各项规章制度，加强工地的施工管理，建立健全各种工程管理手续，严格出库入库制度，对库外物资要严加管理，防止丢失、损坏，不允许有假公济私现象发生。

四、大雄宝殿主要梁架制作安装项目要长计划、短安排，每项工作要做到开工有预算、完工有决算，写出施工管理总结。

五、在保证工程质量的前提下，要做到精打细算，勤俭节约，严格财务手续，账目清楚，票据正规齐全，做到计划用款，合理用款。

六、做好工程安全工作，建立健全安全管理制度，制定切实可行的安全措施，严禁烟火，及时发现、排除不安全因素。

七、每项工程的工程技术和管理资料原件必需全部完整的交资料室存档，不得占为私有。

古建物资进货检查制度

购进古建物资，检查人员要检查无误才能在发票上盖章入库。具体如下：

一、玻璃瓦、兽、脊饰件、砖件。检查各购进件的合格证，检查各购进件的数量、尺寸、形状、材质、釉面颜色均匀程度，釉面残次点的数量是否符合订货合同的要求。

二、灰布瓦、兽、脊饰件、砖件。检查各购进件的合格证，检查各购进件的数量、尺寸、形状、材料、颜色是否符合订货合同的要求。

三、石料。检查购进石料数量、尺寸、品种、色泽、形状、材质是否符合订货合同的要求，石料层理走向是否符合受力要求。

四、木料。检查所购木料的合格证，检查所购木料的数量、尺寸、形状、材质、含水率是否符合订货合同的要求。

五、地仗。检查所购材料的质量、品种、杂质含量是否符合订货合同的要求。

六、油漆彩画。检查所购油漆合格证，检查所购油漆的重量、品种、颜色是否符合订货合同的要求。

检查购进彩画用各种化工颜料的合格证，检查购进彩画用各种化工颜料的重量、品种、颜色是否符合订货合同的要求。

七、脚手架。检查购进脚手架各种材料的数量、尺寸、品种、材质是否符合订货合同的要求。

工程材料管理制度

一、每单体建筑施工前，要结合预算做出材料消耗表，报请经理签字批准后予以采购。

二、购进物资，保管员要依照发票详细核对方量、重量、数量，确认无误后才能在发票上盖章入库。计划外项目拒绝入库。

三、施工用料，一律凭出库单按质按量出库，按工程技术人员的分工，开具所管辖工程项目的出库单，零活杂活和工地劳保用料，必须由主管工程的领导开具出库单，他人开票一律无效，以防重开。

四、警卫人员要坚守岗位，没有出门证，任何物料不得出门，不允许以个人便条代替出门证。

五、外借物料。借物人一律按使用日期、材料新旧情况交付押金，提交经写明借物名称、标（牌）号、数量尺寸、新旧程度、借用时限等信息，并具有借物人签章（无章的按手印）、批准人签章的借条方可外借；超过日期者一律交租赁费，不能按期归还或有损坏者，由批准人负责。

六、外卖物料，必须由经理批条，批条内容应包括名称、标（牌）号、数量尺寸、新旧程度、借用时限等信息，先付款后付物料，不交款一律不得出库，门卫一律拒绝出门。

七、对施工人员借用的施工器械，保管员每月底拉出清单，除在工地继续使用的外，其余发工资时，原物交回或折款收回。

八、木料加工一律检尺编号，每月底有带锯负责人与保管员核对数量，木材用于工程必须由主管木工和主管工程领导审核签字。

九、工地材料的现场监管，如大木板、钢管、卡扣、架板要落实到人，有交接手续，保管员要每月度一核查、每季度一清查上账。

十、保管员要每月将出库单汇总上账，准确记载每项工程的材料耗用表并及时报财务进行每月工料分析。

十一、材料保管员必须认真执行工程材料管理制度，坚持原则，不以权谋私，不监守自盗，勤俭节约，业务熟练，敢于抵制不正之风。